中環新海濱城市設計研究

第二階段公眾參與

主要研究建議

- 在二零零七年三月下旬，規劃署按城市規劃委員會 (「城規會」)的要求，進行中環新海濱城市設計研究（「研究」）。

- 研究旨在優化中環新海濱現有的城市設計大綱及擬備主要用地的規劃／設計綱領。主要用地包括：

| (a) 一號用地: | 毗連四號至六號碼頭的綜合發展區用地 |
| --- | --- |
| (b) 二號用地: | 國際金融中心二期以北的商業用地 |
| (c) 三號用地: | 皇后像廣場以北的綜合發展區用地 |
| (d) 四號用地: | 大會堂以北的與海旁有關之商業及休憩用途用地 |
| (e) 五號用地: | 中信大廈以北的政府、機構或社區用地 |
| (f) 六號用地: | 香港會展新翼附近的與海旁有關之商業及休憩用途用地 |
| (g) 七號用地: | 海濱長廊 |
| (h) 八號用地: | 鄰近九號及十號碼頭的與海旁有關之商業及休憩用途用地 |

在第二階段公眾參與，我們優化了中環新海濱現有的城市設計大綱，以及擬備了主要用地和重組皇后碼頭和重建天星鐘樓的不同設計概念，供公眾討論。主要研究建議如下：

經優化的城市設計大綱

我們的理想是締造朝氣蓬勃、綠化和暢達的中環新海濱。

我們考慮了第一階段公眾參與所蒐集的公眾期望、香港規劃標準與準則的城市設計指引，以及城規會及共建維港委員會所提出的海港規劃原則及指引，中環新海濱將有六個設計重點：

- 注入多元化用途和朝氣活力 : 海濱長廊及四條設計走廊、優化公共空間，以及結合商業、零售、康樂、藝術、文化及旅遊用途，提升海濱的朝氣活力。

- 與海濱融和的發展密度 : 減低了五個主要用地的發展密度，並採用控制建築物體積的方法。

| 用地 | 原本預計的總樓面面積 (平方米) ^ (A) | 現在擬議的總樓面面積 (平方米) (B) | 差別 (平方米) (B -A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ) 92,465# ) (117,240 @ ) | ) 92,200 ) | 34,300 | -265 (-25,040@) |
| 2 |  |  | 58,200 |  |
| 3 | 190,000# | 157,400 | -32,600 |
| 4 | 14,580 | 7,500 | -7,080 |
| 6 | 24,415 | 2,900* | -21,515 |
| 合共 | 321,460# (346,235@ ) | 260,000 | -61,460 (-86,235@ ) |

^  預計的總樓面面積於二零零七年六月提交前立法會規劃地政及工程事務委員會，除特別聲明外。

#  在原本預計的總樓面面積的計算中並不包括公共交通設施。

@ 根據分區計劃大綱核准圖，一號用地及二號用地原本預計的總樓面面積分別為55,740平米及61,500平方米。

*  基於填海範圍及用地面積減少，總樓面面積因此減少。

- 融合自然環境及周邊發展 : 擬議較低的發展密度及合適的建築物體積，以保護山脊線、維港景觀及海濱景致。不一的建築物高度將向海濱逐漸遞減，並以低至中層高建築物為主，與現有錯落有致的城市天際線互相配合。確定主要的景觀廊，以提升海濱的視覺連繫。

- 暢達性和行人通道連貫性 : 綜合的交通系統及完善的多層行人道網絡(地下、地面和高架行人連接道)，使新海濱四通八達。於海濱長廊預留空間設置環保交通運輸系統，加強東西之間的連繫。

- 尊重文化歷史脈絡 : 具有歷史意義或文化價值的建築物／構築物及地點都備受重視。皇后碼頭將會重組及舊天星鐘樓將會重建。

- 提倡環保設計及綠化 : 提倡環保設計，例如綠化屋頂及綠化外牆，以及全面的綠化網絡，在空氣流通、微型氣候及節約能源方面改善環境質素。

就主要用地擬議的不同設計概念

- 這些設計概念不代表所有可能的設計概念，不同的設計概念亦可以互相「組合相配」。我們歡迎公眾提出其他意念。

一號及二號用地

- 為了回應公眾期望重新塑造渡輪碼頭和提升碼頭堤岸的朝氣活力，用地的主要設計特色包括在中環四號至六號碼頭加建頂層，設置零售設施、餐廳及其他與海濱有關的用途，以及沿海濱設置堤岸漫步徑。為了提升往來碼頭的暢達性及連貫性，擬議興建高架行人道連接一號及二號用地及鄰近海濱地區。

- 國際金融中心二期北面作辦公室／酒店發展，有以下的不同設計概念：

概念A: 「酒店+ 辦公室」

  - 一幢18層高的酒店，以滿足對中區酒店的需求及為海濱注入不同用途及朝氣活力

  - 一幢30層高的辦公大樓連巴士總站: 以切合對中環甲級辦公室的殷切需求

概念 B: 「辦公室 + 辦公室」

  - 兩幢分別16層及30層高的辦公大樓(後者連巴士總站)，以切合

對中環甲級寫字樓的殷切需求

三號用地

- 為了回應公眾期望減少這大塊用地上建築物的覆蓋範圍和體積，主要設計特色包括降低發展密度及把建築物體積分成規模較小而互相連接的獨立建築物。為了強化與海濱的連繫，擬議在地面設有綠色小巴總站、旅遊巴士及的士上落客處，在地庫設有供重置天星碼頭停車場的公眾泊車位、附屬停車場和零售設施，以及提供計劃連接港鐵中環站的地下行人通道。

- 為確保海港的視覺連繫，用地西面設四至六座八至十層高的辦公室／零售樓宇，採用梯級式設計、建築物向後退入、中空設計、沉降式設計及天台花園等。東面設低層園景平台(主水平基準上12至16米及下面設有零售設施)和地面園景行人通道，有以下的不同設計概念 :

概念A: 園景平台較小

  - 一系列的地面公共休憩用地

  - 把皇后像廣場伸延至海濱

  - 行人透過地面過路設施、高架行人通道及地下通道前往海濱

  - 景觀廊由德輔道中伸延至海濱

  - 在街道上建立與建築物共融互動的氣氛

概念B: 園景平台較大

- 公共休憩用地主要設在園景平台上

- 連貫的休憩用地由皇后像廣場伸延至海濱

- 人車分隔及暢通無阻的通道至海濱

- 景觀廊由園景平台伸延至海濱

- 在街道及園景平台上建立與建築物共融互動的氣氛

四號用地

- 主要設計特色包括一至三層高與海濱有關的商業及休閒發展，名為「海濱廣場」，設有露天餐廳、咖啡室及其他休閒和旅遊用途，締造不同的海濱體驗。擬議獨立的小型建築物及預留一道廣闊的景觀廊，由大會堂眺望海港。

- 有以下的不同設計概念。在概念A，用地將包括重建的舊天星鐘樓連鐘樓展覽廊，以維持與大會堂及重組後皇后碼頭構成的軸線關係，用地將設有規模較小的獨立建築物。在概念B，用地將不包括重建的舊天星鐘樓。因為原址重組重后碼頭須重定P2道路的路線而縮小用地面積，故用地將包括較少座數但規模較大的建築物。

五號及六號用地

- 在五號用地，將設三幢十三至十七層高獨立的政府、機構或社區設施建築物，主要作藝術及文化設施，並配合添馬艦發展和海濱。主要設計特色包括以廣闊的園景平台、行人天橋和地面過路處連接該用地、中信大廈、毗連發展和海濱。

- 六號用地的主要設計特色包括沿海濱設有木板走廊、公眾登岸梯級和水上市場的灣畔漫步徑，成為旅遊觀光點。位於海濱的一組一至三層高的小型商業及休閒發展，名為「海岸廣場」，設有露天餐廳、戶外憩坐處和戶外表演場地。於擬建香港演藝學院擴建部分及香港視覺藝術教育中心附近，設有露天劇場及戶外表演區，強化藝術及文化形象。

七號用地

- 主要設計特色包括沿海濱設長廊、休憩用地、木板走廊、觀景台、戶外憩坐處等。解放軍駐香港部隊的軍事碼頭在無需作軍事用途時，會作為海濱長廊的一部分，向公眾開放。此外，亦會預留空間設置環保交通工具系統。

- 在具備宜人綠化景致的環境廣設海旁休憩用地，有以下的不同設計概念：

概念A：都市公園

- 採用公園式布局，加設各式各樣的中心景點，包括渡輪廣場、特色廣場、海濱活動廣場、觀景台等，並結合平坦和起伏有致的草坪及其他園景設施

- 較多活動空間

概念B：都市綠洲

- 強調採用自然風格的景觀，提供一個舒適及寧靜的綠化地帶，供公眾欣賞海港，都市綠洲將成為新海濱的標記

- 較多綠化及靜態康樂用途

八號用地

- 八號用地的不同設計概念將取決於皇后碼頭會否於中環九號及十號碼頭之間的海濱位置重組。在概念A，八號用地將會成為海濱重組的皇后碼頭的一部分設計，而皇后碼頭的碼頭功能將會恢復。在概念B，皇后碼頭將不會於海濱重組，而八號用地將會與建一至兩層高的小型建築物，作為中環九號及十號碼頭的入口及觀景層。

重組皇后碼頭及重建舊天星鐘樓

概念 A: 在海濱重組皇后碼頭

- 概念A是回應公眾期望在海濱重組皇后碼頭、恢復皇后碼頭的碼頭功能，以及維持與大會堂、舊天星鐘樓及重組的皇后碼頭之間的軸線關係。

- 主要設計特色包括在中環九號及十號碼頭之間重組皇后碼頭，恢復皇后碼頭的碼頭功能。中環九號及十號碼頭的設計與皇后碼頭的設計互相融合。在四號用地西部重建舊天星鐘樓，並包括一個展示保存組件的鐘樓展覽廊。重建的舊天星鐘樓將會成為匯聚點，與大會堂及重組後的皇后碼頭構成軸線關係。

- 在考慮設計概念時，可考慮以下因素:

- 皇后碼頭在原來的海港布局重組；

- 保留皇后碼頭的公眾碼頭功能；

- 重組工程包括重建海堤單位、地面平整工程和翻新九號及十號碼頭；

- 按以上(c)點，預計重組及相關工程耗資約2.2億港元；

- 預計重組皇后碼頭將於二零一二年年底前完成(假設重組皇后碼頭的選址於二零零八年底落實)；

- P2道路會如期在二零零九年年底建成；以及

- 重建的舊天星鐘樓成為新海濱的匯聚點，與海港有清晰的視覺連繫。

概念 B: 原址重組皇后碼頭

- 概念B是回應公眾期望在原址重組皇后碼頭、在原址附近重建舊天星碼頭鐘樓 (由於地底建有基礎設施，原址重建並不可行)，以及維持與大會堂及愛丁堡廣場的關係。

- 主要設計特色包括，皇后碼頭原址重組後會作為休憩處。在重組後的皇后碼頭周圍加設水景 (由於地底建有基礎設施，例如機場鐵路掉車隧道延展部分及暗渠，設置大型水景並不可行)。原址附近(三號用地)重建舊天星鐘樓，並包括一個展示保存組件的鐘樓展覽廊。園景平台將融合中空及沉降式設計，以提升鐘樓的看透度。

- 主要考慮因素包括：

  - 皇后碼頭原址重組，但會失去皇后碼頭的海港布局及碼頭功能；

  - 維持與大會堂和愛丁堡廣場的關係；

  - 重組工程需把P2道路的路線北移，重新刊憲公布P2道路的修改，以及在重組工程進行前須進行機場鐵路掉車隧道延展部分的前期工程；

  - 按以上(c)點，預計重組及相關工程耗資約2億港元；

  - 預計機場鐵路延展掉車隧道的前期工程將於二零一二年年底完成，而重組皇后碼頭將於二零一三年年底前完成(假設重組皇后碼頭的選址於二零零八年底落實)；

  - P2道路的完工日期將有所延遲；以及

  - 舊天星鐘樓在原址附近重建。

- 我們提供了中、英文諮詢摘要，詳載優化城市設計大綱及不同的設計概念。