附件一

二○○五年六月至二○○八年六月間於政府行人天橋加設升降機的情況

|  | 地點 | 設施類別 | 動工日期 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已完工的行人天橋加設工程項目 |  |  |  |
| 1 | 於柴灣地鐵站橫跨近寧富街東區走廊行人天橋 | 2部升降機 | 12/2004 4/2006 |
| 2 | 橫跨南安街及筲箕灣道行人天橋 | 2部升降機 | 12/2004 4/2006 |
| 3 | 橫跨紅磡海底隧道收費廣場行人天橋 | 2部升降機 | 02/2005 03/2006 |
| 4 | 橫跨青山公路(荃灣段)近路德圍行人天橋 | 1部升降機 | 11/2005 6/2007 |
| 5 | 橫跨青衣西路近寮肚路及長亨邨行人天橋 | 1部升降機 | 11/2005 6/2007 |
| 6 | 橫跨葵涌道及興芳道近葵涌中心行人天橋 | 2部升降機 | 11/2005 6/2007 |
| 7 | 橫跨金鐘道及皇后大道東近軍器廠街行人天橋 | 2部升降機 | 12/2005 8/2007 |
| 8 | 橫跨東區走廊支路近鰂魚涌公園行人天橋 | 2部升降機 | 12/2005 8/2007 |
| 9 | 橫跨漆咸道北及蕪湖街行人天橋 | 3部升降機 | 12/2005 8/2007 |
| 10 | 渡船街及窩打老道交界處的行人天橋 | 1部升降機 | 3/2006 3/2007 |
| 11 | 橫跨青山公路(元朗段)鄰近元朗水邊圍站的行人天橋 | 1部升降機 | 1/2007 3/2008 |
| 施工中的行人天橋加設工程項目 |  |  |  |
| 12 | 橫跨涌尾路近青衣鄉事會路行人天橋 | 2部升降機 | 2/2007 7/2008 |
| 13 | 橫跨屯門鳴琴路近楊景路及建榮街行人天橋 | 2部升降機 | 2/2007 7/2008 |
| 14 | 橫跨青山公路(葵涌段)近大窩口地鐵站行人天橋 | 2部升降機 | 2/2007 2/2009 |
| 15 | 橫跨葵涌道近葵興邨行人天橋 | 1部升降機 | 2/2007 7/2008 |

附件二

現時計劃於政府行人天橋及行人隧道加設升降機的情況

  - 籌劃中的行人天橋加設工程項目

|  | 地點 | 設施類別 | 動工日期 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和宜合道和昌榮路路口的道路改善工程 | 1部升降機 | 10/2008 5/2010 |
| 2 | 英皇道近北景街與北角道交界處行人天橋 | 2部升降機 | 2009年中 2010年終 |
| 3 | 橫跨馬頭壩道及楊屋道行人天橋 | 1部升降機 | 8/2008 2/2010 |
| 4 | 橫跨高士威道近信德街行人天橋 | 2部升降機 | 10/2008 4/2010 |
| 5 | 橫跨黃竹坑道近葛量洪醫院行人天橋 | 2部升降機 | 10/2008 4/2010 |
| 6 | 橫跨南昌街近龍翔道行人天橋 | 2部升降機 | 10/2008 4/2010 |

  - 研究中的政府行人天橋及行人隧道加設工程項目

行人天橋

|  | 地點 | 設施類別 | 動工日期 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橫跨告士打道近六國中心行人天橋 | 升降機 | 見註1 |
| 2 | 橫跨干諾道中近和記大厦行人天橋 | 升降機 |  |
| 3 | 橫跨禮頓道與伊榮街路口行人天橋 | 升降機 |  |
| 4 | 橫跨杜老誌道與港灣道近新鴻基中心行人天橋 | 升降機 |  |
| 5 | 橫跨筲箕灣道近太古城太湖閣行人天橋 | 升降機 |  |
| 6 | 糖水道近電車總站橫跨英皇道行人天橋 | 升降機 |  |
| 7 | 橫跨近柏架山道的英皇道及鰂魚涌街行人天橋 | 升降機 |  |
| 8 | 橫跨近業勤街的黃竹坑道行人天橋 | 升降機 |  |
| 9 | 橫跨近分域碼頭街及中區警署的夏慤道行人天橋 | 升降機 |  |
| 10 | 橫跨近藝術中心的港灣道及會議道行人天橋 | 升降機 |  |
| 11 | 橫跨近高等法院、力寶中心及添馬街的金鐘道行人天橋 | 升降機 |  |
| 12 | 橫跨香港仔海傍道及魚市場道行人天橋 | 升降機 |  |
| 13 | 橫跨告士打道與波斯富街行人天橋 | 升降機 |  |
| 14 | 橫跨近長順街的荔枝角道行人天橋 | 升降機 |  |
| 15 | 橫跨近沙福道及港鐵觀塘線九龍塘站的窩打老道行人天橋 | 升降機 |  |
| 16 | 橫跨近澤安邨的南昌街行人天橋 | 升降機 |  |
| 17 | 橫跨觀塘道及牛頭角道路口行人天橋 | 升降機 |  |
| 18 | 橫跨牛頭角道及振華道巴士總站行人天橋 | 升降機 |  |
| 19 | 橫跨近天馬苑的龍翔道行人天橋 | 升降機 |  |
| 20 | 在藍田匯景花園內的巴士總站及港鐵車站行人天橋 | 升降機 |  |
| 21 | 橫跨近屏富徑的青山道(葵涌段)行人天橋 | 升降機 |  |
| 22 | 橫跨近豐盛苑的獅子山隧道公路行人天橋 | 升降機 |  |
| 23 | 橫跨近東鐵綫上水站及彩浦苑彩玉樓的彩園道及新運路行人天橋 | 升降機 |  |
| 24 | 橫跨荃灣港鐵車廠及時貿中心行人天橋 | 斜道 |  |
| 25 | 橫跨近長隆街的青衣鄉事會路行人天橋 | 升降機 |  |
| 26 | 橫跨近眾安街的青山道行人天橋 | 升降機 |  |
| 27 | 橫跨近東鐵綫上水站及百和路的彩園道及新運路行人天橋 | 升降機 |  |
| 28 | 沿屯門鄉事會路橫跨屯門公路近青桃徑的天橋編號 N486 的行人通道 | 升降機 |  |

行人隧道

|  | 地點 | 設施類別 | 動工日期 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近體育道堅拿道天橋下行人隧道 | 升降機 | 見註一 |
| 2 | 橫跨黃泥涌道及皇后大道東行人隧道 | 升降機 |  |
| 3 | 橫跨香港仔海傍道近湖南街行人隧道 | 升降機 |  |
| 4 | 九龍城交匯處橫跨太子道西行人隧道 | 升降機 |  |
| 5 | 北河街橫跨長沙灣道行人隧道 | 升降機 |  |
| 6 | 桂林街橫跨長沙灣道行人隧道 | 升降機 |  |
| 7 | 橫跨近巧明里的觀塘道行人隧道 | 升降機 |  |
| 8 | 九龍城交匯處馬頭涌道與亞皆老街之間行人隧道 | 升降機 |  |
| 9 | 九龍城交匯處亞皆老街與太子道西之間行人隧道 | 升降機 |  |
| 10 | 弼街橫跨彌敦道行人隧道 | 升降機 |  |
| 11 | 豉油街橫跨彌敦道行人隧道 | 升降機 |  |
| 12 | 北河街橫跨大埔道行人隧道 | 升降機 |  |
| 13 | 橫跨青康路近美景花園行人隧道 | 升降機 |  |
| 14 | 橫跨大埔道(沙田段)近火炭道行人隧道 | 斜道 |  |
| 15 | 東鐵太和站西面行人隧道 | 斜道 |  |
| 16 | 南運道與廣福道路口行人隧道 | 升降機 |  |
| 17 | 橫跨青雲路往皇珠路的連接路行人隧道 | 升降機 |  |
| 18 | 橫跨粉嶺百和路近蓬瀛仙館行人隧道 | 升降機 |  |

註一 : 以上(a)和(b)的項目正進行可行性研究，研究預計於二○○九年中完成。