附件一

在油麻地和旺角綠化總綱圖下被取消

或因配合工程而需於稍後推行的種植建議

- 因附近商戶和居民反對而被取消的種植建議

| 項目 | 地點 | 所涉及的種植數量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 樹木 | 灌木 |
| 1 | 界限街近大角咀道 | 4 | 0 |
| 2 | 界限街近西洋菜北街 | 2 | 0 |
| 3 | 界限街近界限街遊樂場 | 9 | 2 500 |
| 4 | 界限街近旺角大球場 | 18 | 0 |
| 5 | 洗衣街近運動場道 | 12 | 0 |
| 6 | 洗衣街近港九潮州公會中學 | 14 | 0 |
| 7 | 深旺道近西九龍紀律部隊宿舍 | 4 | 1 500 |
| 8 | 必發道 | 13 | 0 |
| 9 | 花園街 | 2 | 0 |
| 10 | 西洋菜南街 | 3 | 0 |
| 11 | 旺角道 | 9 | 1 500 |
| 12 | 通菜街 | 4 | 0 |
| 13 | 亞皆老街／西洋菜南街 | 3 | 500 |
| 14 | 亞皆老街／彌敦道 | 13 | 1 000 |
| 15 | 西洋菜街南 | 18 | 0 |
| 16 | 豉油街 | 4 | 0 |
| 17 | 新填地街 | 5 | 0 |
| 18 | 碧街 | 7 | 0 |
| 19 | 上海街近窩打老道／永星里 | 4 | 0 |
| 20 | 德昌里 | 0 | 1 500 |
| 21 | 窩打老道近果欄 | 27 | 3 500 |
| 22 | 眾坊街 | 9 | 500 |
| 23 | 文成街／文英街 | 7 | 0 |

(2)	因在詳細工地勘察時發現建議種植位置下有密集的地下公用設施而被取消的種植建議

| 項目 | 地點 | 所涉及的種植數量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 樹木 | 灌木 |
| 1 | 彌敦道近旺角警署 | 8 | 0 |
| 2 | 彌敦道近弼街 | 15 | 2 000 |
| 3 | 彌敦道近眾坊街 | 19 | 0 |
| 4 | 彌敦道近北海街 | 15 | 0 |
| 5 | 加士居道 | 9 | 0 |
| 6 | 柳樹街 | 18 | 0 |
| 7 | 楓樹街 | 12 | 0 |
| 8 | 太子道西近花墟 | 16 | 0 |
| 9 | 洗衣街 | 45 | 0 |
| 10 | 志和街 | 16 | 0 |
| 11 | 欣翔道 | 14 | 0 |
| 12 | 甘肅街近玉器市場 | 22 | 0 |
| 13 | 衛理道近伊利沙伯醫院 | 12 | 0 |
| 14 | 衛理道近曲棍球埸 | 14 | 1 500 |
| 15 | 運動場道／通菜街 | 13 | 0 |

(3)	因配合工務工程或鐵路工程而將會待有關工程完工後安排種植的種植建議

| 項目 | 地點 | 所涉及的種植數量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 樹木 | 樹木 |
| 1 | 太子道西近花園街 | 3 | 600 |
| 2 | 深旺道／聚魚道 | 7 | 1 300 |
| 3 | 柯士甸道西 | 31 | 7 000 |
| 4 | 連翔道近九龍站 | 10 | 5 000 |

附件二

政府與半官方機構和私營機構合作推行並已完成的綠化項目

| 項目 | 地點 | 項目內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中環置地廣場周邊街道 | 綠化及街景美化工程 |
| 2 | 中環遮打大廈周邊街道 |  |
| 3 | 中環怡和大廈周邊街道 |  |
| 4 | 中環荷李活道（擺花街至文武廟） |  |
| 5 | 上環西港城周邊街道 |  |
| 6 | 上環摩利臣街及永樂街 |  |
| 7 | 尖沙咀舊水警總部周邊街道 |  |
| 8 | 尖沙咀麼地道及麼地里 |  |
| 9 | 尖沙咀北京道（廣東道與九龍公園徑段） |  |
| 10 | 尖沙咀廣東道（梳士巴利道與港威商場段） |  |
| 11 | 油麻地港鐵九龍站周邊街道 |  |
| 12 | 大角咀埃華街和大全街 |  |

附件三

垂直綠化試驗計劃和探求綠化新技術的研究項目的進展

- 東區海底隧道旁油麗邨垂直式綠化組件效用的試驗項目 ─ 香港房屋委員會在上述屋邨與香港中文大學合作試驗垂直式綠化組件如何減低熱島效應及增強美化效果。計劃已於2009年完成，結果顯示垂直式綠化組件的應用可有效降低室溫；

- 渠務署進行的垂直綠化研究 ─ 渠務署於2009年與香港大學合作進行此項研究，主要目的是物色適合垂直綠化的植物品種和環境因素，以及垂直綠化的降溫效果。該項研究預計在2011年年底完成；

- 將軍澳道及青荃路的隔音屏障垂直綠化工程 ─ 前者工程已於2010年5月完成，後者工程將於2010年8月完成；以及

- 機電工程署進行的屋頂綠化系統熱量與能源表現的研究 ─ 機電工程署委託香港大學進行此項研究，目的是收集在屋頂綠化系統對室溫的影響。研究於2009年完成，結果顯示屋頂綠化系統可幫助減少傳導到室內環境的熱量，而減幅視乎樓宇結構及綠化系統的設計。